|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Comissão Especial de Acompanhamento, Fiscalização e Recebimento do novo Sistema da Administração Tributária. – Portaria SEFAZ nº 379, de 13 de maio de 2016.** | | | | | | | |
|  | **NOTA DE REUNIÃO** | | | | **Data: 21/10/2016** | | |  |
| **Versão: 001** | | |  |
|  | | | | | | | |  |
| **Projeto:** | | | | **Início:** | | | **Término:** |
| *Desenvolvimento do Novo Sistema Tributário - SAT* | | | | 14:30 horas | | | 15:30 horas |
| **Local:** | | **Assunto principal:** | | | | | |
| Sala de reuniões da SEFAZ | | Reunião ordinária. | | | | | |
| **Organizador:** | | | | | | | |
| Comissão SAT / CIAT – Centro Interamericano de Administrações Tributárias | | | | | | | |
| **Participantes** | | | **Cargo/Função** | | | **Assinatura** | |
| JOAO CARLOS LIMA DA CRUZ | | | Auditor Fiscal da Receita Estadual | | |  | |
| JOÃO HERCULANO JUNIOR | | | Auditor Fiscal da Receita Estadual | | |  | |
| FREDERICO DA SILVA SANTOS | | | Operador de Microcomputador Fazendário | | |  | |
| JOÃO PAULO MARQUEZ | | | CIAT | | |  | |
| DECIO CARRETA | | | CIAT | | |  | |
| HESLEY RODRIGUES LIMA | | | Analista Fazendário - Tecnologia da Informação | | |  | |

1. **PAUTA**
2. Reunião quinzenal ordinária da Comissão de Recebimento do Novo Sistema da Administração Tributária - SAT.
3. **RESUMO DO QUE FOI TRATADO**

Ficaram definidos os seguintes pontos:

1. .
2. **ASSUNTOS E CONSIDERAÇÕES**
3. Sr. João Paulo apresentou o Boletim Quinzenal de Acompanhamento das Atividades da Fábrica de Software referente a 1ª quinzena do mês de Outubro/2016 ressaltando que o ambiente de testes do CIAT encontra-se saturado e ainda aguarda a SPT disponibilizar o ambiente de testes definitivo. Solicitou ao sr Frederico que fosse produzido uma lista de atividades a serem realizadas com seus respectivos responsáveis referente ao desenvolvimento do ambiente de testes da SEFAZ;
4. Sr Hesley informa que no tocante a banco de dados foi criado um usuário com permissões de criação de objetos de banco de dados e disponibilizados ao consultor Juan (CIAT);
5. Sr João Paulo informa que o sr Juan não será o responsável pela criação do ambiente. Que o mesmo estará disponível para suporte a SPT;
6. Sr Hesley solicita que seja enviado a SPT os script de criação de objetos de banco de dados para que seja montado o ambiente;
7. Sr João Paulo informa que os scripts estão disponíveis no repositório de arquivos.
8. Sr João Paulo informa que existem algumas Ordens de Serviço em situação de "paralisada", aguardando a montagem do ambiente definitivo de testes. A Ordem de Serviço 4809 referente ao "Cadastro" será repensada e redesenhada por conta da introdução de uma nova metodologia de desenvolvimento de Casos de Uso. Salientou que será entrega a NTConsult, na próxima semana, a ordem de serviço referente ao "Domicílio Eletrônico e o desenvolvimento do serviço transversal do "formulário eletrônico";
9. Sr Lima questiona ao sr João Paulo quantas Ordens de Serviço serão entregues a SPT para testes até Dezembro do corrente ano e o mesmo informa que aproximadamente 10;
10. Sr João Herculano apresenta sua preocupação quanto ao cumprimento dos prazos de entrega das Ordens de Serviço referente ao Cadastro.