# Relatório de Reunião

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número** |  | **Data** | 12 Mai de 2016 |
| Participantes: | | | |
| CIAT | João Paulo Marquez | | |
| NT Consult | Jairo Silva  Cristiano Luis Schwaab | | |
| Objetivo | Ponto de Controle Semana com a Fábrica de Software | | |
| Documentos recebidos |  | | |
| Solicitações | Conforme itens de ação abaixo. | | |

1. A NT Consult informou que, além do TestLink, está complementando e criando novos casos de testes para os Casos de Uso.
2. CIAT solicitou que, se a equipe de testes da NT Consult, verificar a falta de algum teste de aceite, para que seja enviado a CIAT este complemento para que possa ser adicionado no plano de testes de aceitação.
3. A NT Consult informou que há material de testes na empresa para desenvolvimento do login via certificado digital, questionamento realizado pela CIAT na reunião acompanhamento do projeto realizado dia 04/05/2016
4. A NT Consult questionou sobre o login via AD (Active Directory), se iria ser criado uma vpn para o desenvolvimento. CIAT informou que seria melhor realizar o desenvolvimento em um AD interno da NT Consult.
5. CIAT informou o sumiço da massa de testes ‘comitada’ no git. NT Consult, informou que irá verificar o ocorrido e, caso se confirme, realizar o ‘revert’ da deleção, reportando a solução por e-mail à CIAT.
6. A NT Consult informou que, realizou o planejamento da OS 4757 e atualizou o plano no git. CIAT confirmou a visualização.
7. O CIAT solicitou que quando for abrir duvidas no Mantis, que abra no projeto da OS especifica.
8. A NT Consult informou criou um modelo de Manual de Usuário e Diagrama de Casos de Uso, e as ferramentas utilizadas para a criação dos modelos, sendo, respectivamente, Zim Wiki e NetBeans com plugin easyUML. CIAT solicitou que seja mandado um e-mail informando as ferramentas para que seja validado com o Sr. Juan.
9. CIAT solicitou que seja estudado a possibilidade de uma wiki, como ambiente colaborativo web, para manual de usuário. NT Consult informou que, normalmente, as wiki’s são desenvolvidas em php e que desconhece, no momento, alguma wiki em java que seja free.
10. CIAT informou que encaminhou à comissão do projeto os currículos da equipe chave e solicitou o envio dos certificados. NT Consult informou que já está providenciando.
11. A NT Consult confirmou a vinda da equipe para validação da arquitetura junto com a equipe do CIAT em Palmas para o dia 30/05.

| **Itens de Ação e ou Problemas a Solucionar** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Responsável | Data |
| 1 | Definição do DBA da NT Consult | NT Consist | CV Entregue em 19/04/2016 |
| 2 | Definição do Arquiteto da NT Consult | NT Consist | CV Entregue em 19/04/2016 |
| 3 | Definição e Integração do sistema de acompanhamento de inconformidades com o sistema SOS, sugestão Mantis. | NT Consist | Previsto para 10/06/2016 |
| 5 | Definição dos Modelos dos Documentos Técnicos que a FSW vai devolver em cada OS. | NT Consist | Previsto para 25/05/2016 |
| 7 | Ajuste o Sistema SOS para na Abertura da OS para poder informar Datas de Previsão de Início e Termino da OS, bem como do Tamanha da OS em Pontos de Função. Se possível as datas já em Função do Tamanho da OS. | NT Consist | Concluído em 27/04/2016 |
| 8 | Documentação do fluxo do Modelo Operacional sugerido para revisão. | NT Consist | Previsto para 10/06/2016 |
| 9 | Registrar na descrição do fluxo que os documentos anexos na OS no Sistema SOS serão os documentos Planilha de Métrica e um documento com a relação dos documentos e verão disponibilizado no repositório de artefatos. | NT Consist | Previsto para 10/06/2016 |
| 10 | Proposta para o Manual de Usuário em formato web. | NT Consist | Entregue em 12/05/2016 |
| 11 | Proposta para Manual de Manutenção. | NT Consist | Previsto para 25/05/2016 |
| 12 | Proposta do Modelo de Relatório de Acompanhamento do Plano de Trabalho da OS. | NT Consist | Previsto para 10/06/2016 |
| 13 | Proposta do Modelo de Relatório de Acompanhamento Mensal das OS em Progresso e Concluídas no Mês com os indicadores de Nível Mínimos de Serviço para aprovação de faturamento. | NT Consist | Previsto para 10/06/2016 |
| 14 | Proposta de Modelo do Documento de Aceite de uma OS. | NT Consist | Previsto para 10/06/2016 |
| 15 | Confirmação dos nomes e contatos dos membros da equipe chave. | NT Consist | CVs Entregues em 19/04/2016 |
| 16 | Publicar o repositório GIT | CIAT | Concluído em 08/04/2016 |
| 18 | Enviar plano de testes da primeira OS | CIAT | Concluído em 01/04/2016 |
| 19 | Preparadas massas de dados de teste para a primeira OS | CIAT | Concluído em 27/04/2016 |