# Relatório de Reunião

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número** |  | **Data** | 08 Jun de 2016 |
| Participantes: | | | |
| CIAT | João Paulo Marquez | | |
| NT Consult | Cristiano Luis Schwaab  Rodrigo Borges | | |
| Objetivo | Ponto de Controle Semana com a Fábrica de Software | | |
| Documentos recebidos |  | | |
| Solicitações | Conforme itens de ação abaixo. | | |

1. Proposta de planejamento
2. Entrega de Fontes
3. Questões de definições de ferramentas para os diagramas e manual do usuário.
4. Questão de evidencias de teste
5. Modelo de Aceite
6. CV até a segunda
7. .

| **Itens de Ação e ou Problemas a Solucionar** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Responsável | Data |
| 1 | Definição do DBA da NT Consult | NT Consist | Pendente de Comprovantes desde 05/05/2016 |
| 2 | Definição do Arquiteto da NT Consult | NT Consist | Pendente de Comprovantes desde 05/05/2016 |
| 3 | Definição e Integração do sistema de acompanhamento de inconformidades com o sistema SOS, sugestão Mantis. | NT Consist | Previsto para 10/06/2016 |
| 5 | Definição dos Modelos dos Documentos Técnicos que a FSW vai devolver em cada OS. | NT Consist | Previsto para 25/05/2016 |
| 8 | Documentação do fluxo do Modelo Operacional sugerido para revisão. | NT Consist | Previsto para 10/06/2016 |
| 9 | Registrar na descrição do fluxo que os documentos anexos na OS no Sistema SOS serão os documentos Planilha de Métrica e um documento com a relação dos documentos e verão disponibilizado no repositório de artefatos. | NT Consist | Previsto para 10/06/2016 |
| 10 | Proposta para o Manual de Usuário em formato web. | NT Consist | Entregue em 12/05/2016 |
| 11 | Proposta para Manual de Manutenção. | NT Consist | Previsto para 25/05/2016 |
| 12 | Proposta do Modelo de Relatório de Acompanhamento do Plano de Trabalho da OS. | NT Consist | Previsto para 10/06/2016 |
| 13 | Proposta do Modelo de Relatório de Acompanhamento Mensal das OS em Progresso e Concluídas no Mês com os indicadores de Nível Mínimos de Serviço para aprovação de faturamento. | NT Consist | Previsto para 10/06/2016 |
| 14 | Proposta de Modelo do Documento de Aceite de uma OS. | NT Consist | Previsto para 10/06/2016 |
| 15 | Confirmação dos nomes e contatos dos membros da equipe chave. | NT Consist | Pendente de Comprovantes desde 05/05/2016 |