**Termo de Recebimento da Ordem de Serviço**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número OS:** | | 4721 | **Tipo da OS:** | PF Java |
| **Titulo:** | Produto Arrecadação - Subproduto Parametrização da Arrecadação Versão (1.0) | | | | |
| **Descrição:** | | | | | |
| OS para implementação dos casos de uso que especifica o processo de registro e manutenção dos parâmetros de Bancos; Agências Bancárias; Convênios da Arrecadação; Grupos de CNAE’s; Plano de Contas; Receitas e Transferências Constitucionais; Tipos de Pedidos de Áreas; Tipos de Pedidos de Documento e Ações; e Tipos de Rejeições dos Arquivos. | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Medições (PF ou Horas)** | | **Data da Contagem** | **Prazo Estimado** | **Observação** |
| Medição Inicial: | **271** | 17/03/16 | 126 Dias |  |
| Medição Final: | **271** | 08/03/16 | 126 Dias | Revisão Final |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Casos de Uso que compõem a Ordem de Serviço** | | |
| **Código** | **Nome** |
| ARRUC0910 | Parametrizar Bancos |
| ARRUC0911 | Parametrizar Agências Bancárias |
| ARRUC0920 | Parametrizar Convênios da Arrecadação |
| ARRUC0930 | Parametrizar Grupos de CNAE’s |
| ARRUC0940 | Parametrizar Plano de Contas |
| ARRUC0950 | Parametrizar Receitas e Transferências Constitucionais |
| ARRUC0960 | Parametrizar Tipos de Pedidos de Áreas |
| ARRUC0970 | Parametrizar Tipos de Pedidos de Documento e Ações |
| ARRUC0980 | Parametrizar Tipos de Rejeições dos Arquivos |

| **Histórico da Ordem de Serviço** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Situação** | **Data Prevista** | **Data Apurada** | **Documento de Comprovação** |
| Abertura |  | 25/02/16 | Acompanhamento da OS |
| Início | 10/03/16 | 10/03/16 | Acompanhamento da OS |
| Entrega do Plano | 17/03/16 | 15/03/16 | Acompanhamento da OS |
| Entrega | 25/05/16 | 10/06/16 | Acompanhamento da OS |

| **Ciclo de Vida da Ordem de Serviço** | | |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Evento** | **Executor** |
| 25/02/16 | Iniciação/Novo Chamado Criado | CIAT - João Paulo |
| 10/03/16 | Início | NTC - Jairo |
| 15/03/16 | Entrega do Plano de Trabalho | NTC - Jairo |
| 17/03/16 | Revisão da Contagem de Pontos de Função | CIAT - João Paulo |
| 30/05/16 | Entrega via SOS e artefatos no repositório. | NTC – Cristiano |
| 10/06/16 | Nova Entrega via artefatos no repositório | NTC – Cristiano |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores do Serviço Executado** | | | | |
| **Indicador de Capacidade de Atendimento (ICA)** | | Tolerância | Apurado | PF |
| **ICA-IOS** | Atraso em dias do prazo para início da OS | **1,4** | **0,0** |  |

| **Artefatos** | | |
| --- | --- | --- |
|  | **Nome** | **Situação** |
| 1 | Relatórios de Acompanhamento | Entregue |
| 00\_GESTAO\_GERAL\05\_ORDEM\_SERVICO\01\_OS4721\01\_GESTAO\OS 4721 - Documento de Acompanhamento.pdf | |
| 2 | Estimativa de Tamanho Revista | Entregue |
| 00\_GESTAO\_GERAL\05\_ORDEM\_SERVICO\01\_OS4721\01\_GESTAO\OS 4721 - Contagem PF.xlsx | |
| 3.1 | Documentação Técnica - Diagrama de Pacotes | Em Avaliação |
| 01\_DOCUMENTACAO\_TECNICA\01\_ARR\02\_DES | |
| 3.2 | Documentação Técnica - Diagrama de Estados | Não Se Aplica |
| 01\_DOCUMENTACAO\_TECNICA\01\_ARR\02\_DES | |
| 3.3 | Documentação Técnica - Diagrama de Sequência | Em Avaliação |
| 01\_DOCUMENTACAO\_TECNICA\01\_ARR\02\_DES | |
| 3.4 | Documentação Técnica - Diagrama de Classes de Domínio | Em Avaliação |
| 01\_DOCUMENTACAO\_TECNICA\01\_ARR\02\_DES | |
| 3.5 | Documentação Técnica - Listagem de Classes Externas | Em Avaliação |
| 01\_DOCUMENTACAO\_TECNICA\01\_ARR\02\_DES | |
| 3.6 | Documentação Técnica - Diagrama de Classes Web | Em Avaliação |
| 01\_DOCUMENTACAO\_TECNICA\01\_ARR\02\_DES | |
| 3.7 | Documentação Técnica - Diagrama Entidade Relacionamento | Em Avaliação |
| 01\_DOCUMENTACAO\_TECNICA\01\_ARR\02\_DES | |
| 3.8 | Documentação Técnica - Listagem de Fluxos do Trabalho com Diagrama | Não Se Aplica |
| 01\_DOCUMENTACAO\_TECNICA\01\_ARR\02\_DES | |
| 3.9 | Documentação Técnica - Listagem de Documentos | Não Se Aplica |
| 01\_DOCUMENTACAO\_TECNICA\01\_ARR\02\_DES | |
| 4 | Código Fonte + Binários do Software | Entregue |
| 02\_FONTES\core\arrecadacao-core\src | |
| 5 | Manual do Usuário | Entregue |
| 03\_MANUAL\01\_MANUAL\_USUARIO | |
| 6 | Manual de Manutenção | Entregue |
| 03\_MANUAL\02\_MANUAL\_MANUTENCAO | |
| 7 | Evidencias de Testes | Entregue |
| 00\_GESTAO\_GERAL\05\_ORDEM\_SERVICO\01\_OS4721\02\_TESTES | |

**Justificativas e Observações:**

**Sanções a Aplicar:**

|  |
| --- |
| **Atestamos o recebimento desta Ordem de Serviço, e dos seus respectivos artefatos.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Nome, Representante do CIAT |  |  | Data |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Nome, Representante da TI |  |  | Data |